|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Respuesta: En general hemos avanzado de acuerdo con lo planificado. Como responsable del desarrollo, dejé completas las etapas de autenticación y de acceso a datos (S5–S9), y el dashboard y el detalle de orden están en cierre (S8–S11). Además, llevé el proyecto más allá del plan original: implementé el proxy para conectar con SAP Business One, la ubicación de obra con mapas y el módulo de ejecución, lo que deja una aplicación más completa de lo comprometido en la Fase 1. La etapa de pruebas funcionales (S10–S13), a cargo de Kevin, corresponde iniciarla ahora. Lo que más ha facilitado el trabajo es mi dominio de Flutter, BLoC y la arquitectura por capas, contar con datos reales en SAP Business One y un entorno de pruebas. Entre las dificultades estuvieron el bloqueo de CORS y del certificado al probar en web, las restricciones de las consultas a SAP (correos con mayúsculas distintas y duplicados) y el gran volumen de órdenes por taller; las tres las resolví con soluciones ya implementadas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Respuesta: Las dificultades técnicas las abordé directamente en el código: un proxy local para SAP, una búsqueda de correos que prueba primero la coincidencia exacta y luego una búsqueda paginada, la paginación de órdenes y una compuerta que mantiene bloqueadas las escrituras hacia SAP mientras se prueba. Para las próximas semanas planeo cerrar el control de acceso y sus casos límite (órdenes propias frente a órdenes ajenas), apoyar a Kevin en la guía de pruebas con casos reales (login, órdenes propias y ajenas) y dejar operativo el flujo de integración continua. También mantendré la arquitectura desacoplada y actualizaré la documentación del repositorio, incluyendo el reemplazo de los datos de prueba de SAP del README por valores ficticios. Vamos a trabajar con ramas y revisión cruzada para que el aporte de ambos quede registrado en Git.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Respuesta: Evalúo mi trabajo de forma positiva en el área de desarrollo y arquitectura. Implementé la autenticación, el acceso a datos, el dashboard y el detalle de orden, y agregué funciones más allá del alcance inicial (proxy con SAP, mapas de ubicación y módulo de ejecución), manteniendo una arquitectura Feature-First por capas (Presentation, BLoC, Repository y Service) que deja la base ordenada y preparada para crecer. Mi oportunidad de mejora es doble: dejar mejor registrada mi contribución en Git —unificando mi identidad de commits, que hoy aparece dividida en más de una cuenta— y reforzar las pruebas y la documentación junto con Kevin, para que mi aporte técnico quede tan visible y trazable como el trabajo realizado.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Respuesta: Mis inquietudes son tres. Primero, si la verificación adicional de identidad (OTP) debe entrar al alcance del semestre o si se registra como proyección futura. Segundo, qué tipo de evidencia espera el docente para la competencia de pruebas de certificación: si bastan las pruebas unitarias o se requiere además un registro de pruebas funcionales. Tercero, cómo se considera en la evaluación individual el trabajo de desarrollo y arquitectura junto al de análisis y calidad. A mi docente le preguntaría: ¿las actividades que agregamos al plan (proxy SAP, mapas y ejecución) se consideran parte del alcance, o conviene priorizar las pruebas y la documentación antes de seguir agregando funciones?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Respuesta: Creemos que el reparto actual funciona bien y que solo conviene ajustarlo en el cierre. El desarrollo y la arquitectura siguen a mi cargo: cerraré el control de acceso y sus casos límite y mantendré el proxy de SAP y la integración de datos, mientras Kevin toma las pruebas funcionales, el flujo de integración continua y la actualización de la documentación. Para avanzar en paralelo me será útil mantener el acceso al entorno de pruebas de SAP y sus datos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Respuesta: Evaluamos muy bien el trabajo en grupo. Los roles están claros, entregamos juntos los productos de la Fase 1 y la arquitectura por capas que definimos permitió avanzar de forma ordenada en el código. Como aspectos a mejorar, queremos equilibrar mejor el trabajo que queda registrado en Git de cada integrante, incorporar la revisión cruzada del trabajo del otro y mantener la documentación al día, por ejemplo el proxy de SAP, que ya quedó explicado en el README. Para eso vamos a usar ramas y commits frecuentes de ambos.