PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL (APT)

Fase 1  -  Análisis y Diseño

Matriz de Responsabilidades (RACI)

Definición de responsabilidades  ·  AloApp

AloApp / ALO Field App  —  Alo Group

| Institución | Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Informática · Sede Plaza Norte |
| Asignatura | Capstone / Proyecto APT (APT122) |
| Etapa | Fase 1 - Análisis y Diseño |
| Proyecto | AloApp / ALO Field App |
| Empresa | Alo Group |
| Integrantes | Kevin Peredo · Ian Ampuero |
| Docente | [Docente por confirmar] |
| Fecha | Septiembre de 2026 |

Documento elaborado como parte de las evidencias de Análisis y Diseño de la Fase 1.

Índice de contenidos

(Si el índice no muestra los números de página, haga clic derecho sobre él y seleccione «Actualizar campos».)

# 1. Introducción

La matriz RACI define, para cada actividad del proyecto, el nivel de participación de los responsables. Se emplean cuatro roles: R (Responsable de ejecutar), A (Aprobador o rendidor de cuentas), C (Consultado) e I (Informado).

- R = Responsable de realizar la tarea.

- A = Aprueba y rinde cuentas del resultado.

- C = Es consultado antes o durante la tarea.

- I = Es informado del resultado.

# 2. Matriz RACI

| Actividad | Ian | Kevin | Docente | Alo Group |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición y alcance | A | R | C | C |
| Levantamiento de requerimientos | R | R | C | C |
| Diseño de arquitectura | R/A | C | I | I |
| Modelo de datos | R/A | C | I | C |
| Ambiente de desarrollo y BD | R/A | I | I | C |
| Identificación del técnico | R/A | C | I | I |
| Consulta de órdenes | R | R | I | C |
| Pruebas funcionales | C | R/A | I | I |
| Documentación e informe | R | R | C | I |
| Presentación a comisión | R | R | A | I |

Nota: la asignación de roles puede ajustarse si ambos integrantes realizan tareas técnicas equivalentes.

# Conclusión

La matriz RACI clarifica quién ejecuta, aprueba, es consultado y es informado en cada actividad de AloApp. Esta definición evita ambigüedades en la distribución del trabajo entre Kevin e Ian y facilita la coordinación con el docente y con Alo Group.