|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Respuesta: En general hemos avanzado de acuerdo con lo planificado. Las etapas de autenticación y de acceso a datos (S5–S9) están completas, y el dashboard y el detalle de orden están en cierre (S8–S11). Además, el equipo fue más allá del plan original y agregó el proxy para conectar con SAP, la ubicación de obra con mapas y el módulo de ejecución, lo que deja una aplicación más completa de lo comprometido en la Fase 1. La etapa de pruebas funcionales (S10–S13), que está a mi cargo, corresponde iniciarla ahora y es mi foco de las próximas semanas. Lo que más ha facilitado el trabajo es el dominio del equipo en Flutter, BLoC y arquitectura por capas, contar con datos reales en SAP Business One y un entorno de pruebas. Entre las dificultades estuvieron el bloqueo de CORS y del certificado al probar en web, las restricciones de las consultas a SAP (correos con mayúsculas distintas y duplicados) y el gran volumen de órdenes por taller; las tres ya tienen una solución implementada.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Respuesta: Las dificultades técnicas se abordaron con un proxy local para SAP, una búsqueda de correos que prueba primero la coincidencia exacta y luego una búsqueda paginada, la paginación de órdenes y una compuerta que mantiene bloqueadas las escrituras hacia SAP mientras se prueba. Para las próximas semanas planeo reescribir la guía de pruebas con casos reales (login, órdenes propias y órdenes ajenas) y ejecutarla en las semanas 11 y 12, sumar pruebas de los casos límite del control de acceso, dejar operativo el flujo de integración continua y actualizar la documentación del repositorio, incluyendo el reemplazo de los datos de prueba de SAP del README por valores ficticios. También vamos a trabajar con ramas y revisión cruzada para que el aporte de ambos quede registrado en Git.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Respuesta: Evalúo mi trabajo de forma positiva en el área de análisis y documentación. Levanté y documenté los requerimientos y casos de uso, armé el informe de la Fase 1 junto con sus evidencias y organicé el repositorio por fases con sus carpetas de evidencias, lo que deja una base ordenada para las entregas. Además ayudé también con ajustes y cambios en el código de la aplicación. Mi oportunidad de mejora es fortalecer la parte de pruebas, que es la competencia que identifiqué como más débil desde la Fase 1. Para eso voy a diseñar y ejecutar los casos de prueba y subir esa evidencia al repositorio con mis propios commits, de modo que mi trabajo técnico y de calidad quede tan visible como el de documentación.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Respuesta: Mis inquietudes son tres. Primero, si la verificación adicional de identidad (OTP) debe entrar al alcance del semestre, o si se registra como proyección futura. Segundo, qué tipo de evidencia espera el docente para la competencia de pruebas de certificación: si bastan las pruebas unitarias o se requiere además un registro de pruebas funcionales. Tercero, cómo se considera en la evaluación individual el trabajo de análisis y calidad junto al de desarrollo. A mi docente le preguntaría: ¿las actividades que agregamos al plan (proxy SAP, mapas y ejecución) se consideran parte del alcance, o conviene priorizar las pruebas y la documentación antes de seguir agregando funciones?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Respuesta: Creemos que el reparto actual funciona bien y que solo conviene ajustarlo en el cierre. Las pruebas funcionales siguen a mi cargo y avanzarán en paralelo con el término del desarrollo; para eso me será útil contar con el acceso al entorno de pruebas de SAP y sus datos. Propongo asumir además el flujo de integración continua y la actualización de la documentación, mientras Ian cierra el control de acceso y los casos límite.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Respuesta: Evaluamos muy bien el trabajo en grupo. Los roles están claros entregamos juntos los productos de la Fase 1 y la arquitectura por capas que definimos permitió avanzar de forma ordenada en el código. Como aspectos a mejorar, queremos equilibrar mejor el trabajo que queda registrado en Git de cada integrante, incorporar la revisión cruzada del trabajo del otro y mantener la documentación al día, por ejemplo el proxy de SAP, que ya quedó explicado en el README. Para eso vamos a usar ramas y commits frecuentes de ambos.