DUOC UC PLAZA NORTE

Definition of Done de AloApp

Proyecto Capstone de Ingeniería en Informática

AloApp, aplicación móvil para técnicos de mantenimiento de Alo Group

Autores

Kevin Peredo
Ian Ampuero

Docente Marcela Alejandra González Quezada

Índice

Table of Contents

1 Resumen ejecutivo	3

2 Introducción y fundamento	3

3 Criterios comunes de cierre	3

4 Aplicación por etapa	4

4.1 E1 Definición del proyecto	4

4.2 E2 Autenticación y acceso a datos	4

4.3 E3 Dashboard, detalle y control de acceso	5

4.4 E4 Pruebas funcionales	5

5 Procedimiento de revisión	5

6 Ejemplos de cumplimiento y no cumplimiento	6

7 Versionado de los criterios	6

8 Registro de decisión por etapa	6

9 Conclusiones	7

10 Acuerdos de calidad propuestos y cierre de ciclo	7

11 Referencias	7

# 1 Resumen ejecutivo

Este documento cumple, en un proyecto en cascada, el papel de la Definition of Done de los marcos ágiles: en lugar de cerrar incrementos, define cuándo se cierra cada etapa. Los criterios de aceptación por etapa de AloApp establecen las condiciones comunes para considerar cerrado un entregable. Incluyen aceptación funcional, integración, pruebas pertinentes, control de acceso, integridad de los datos de SAP, revisión de la interfaz y documentación. Su aplicación impide que una pantalla implementada se confunda con una funcionalidad validada.

El documento reemplaza la definición de terminado de los marcos ágiles por criterios aplicados al cierre de cada etapa del plan en cascada. Las precisiones se presentan como propuesta documental de operación que el equipo debe usar al revisar su trabajo. No se añade una aprobación histórica ni un acta inexistente.

# 2 Introducción y fundamento

En una metodología en cascada, el cierre de una etapa es la puerta que habilita la siguiente. En AloApp, una funcionalidad afecta varias partes: la pantalla, el estado, el servicio y SAP. Su cierre exige confirmar comportamiento y datos, además de que compile. Los criterios de cada requisito describen el resultado específico; estos criterios por etapa definen las condiciones de calidad que se aplican a todos los entregables.

Un requisito puede satisfacer el flujo visible y fallar el control de acceso. En ese caso el resultado no está cerrado. También puede tener pruebas unitarias y carecer de una comprobación contra SAP cuando escribe datos. La evidencia debe indicar su alcance; el estado no se decide por el número de pruebas ni por una captura aislada.

# 3 Criterios comunes de cierre

| Criterio | Comprobación técnica | Evidencia a conservar |
| --- | --- | --- |
| Aceptación funcional | Cada criterio del requisito se verifica y lo revisa el responsable de calidad | Identificador del requisito, criterios validados y resultado explícito |
| Integración y compilación | El código está integrado en la rama principal mediante una rama de funcionalidad revisada; el análisis estático y las pruebas pasan | Ejecución del flujo de integración continua (flutter analyze y flutter test) |
| Calidad de pruebas | Las pruebas automatizadas pertinentes pasan y los casos funcionales definidos se ejecutan | Resultado de flutter test y registro de los casos CP con su fecha |
| Control de acceso | El técnico solo ve sus órdenes y la aplicación rechaza el acceso sin sesión | Resultado del caso CP-07 y de la guarda de navegación |
| Integridad de los datos de SAP | Ninguna escritura se realiza con la compuerta cerrada, sobre un objeto no permitido o en una orden cerrada | Prueba de rechazo y de escritura permitida en un ambiente de prueba |
| Protección de datos y secretos | No hay credenciales ni claves en el repositorio; los datos personales del técnico se guardan solo en el almacenamiento seguro | Revisión del repositorio y de los archivos de configuración |
| Interfaz y usabilidad móvil | La interfaz se adapta a un teléfono Android y maneja estados de carga, vacío y error con mensajes comprensibles | Capturas o video en emulador o dispositivo y registro de la prueba |
| Documentación técnica | Los documentos y el README reflejan el cambio hecho en el código | Cambios versionados en los documentos |
| Demostración y reproducibilidad | El producto se levanta en un ambiente de pruebas siguiendo el procedimiento del proyecto | Procedimiento de ejecución y datos de demostración documentados |

# 4 Aplicación por etapa

## 4.1 E1 Definición del proyecto

La etapa se cierra cuando existen el problema, los objetivos, el alcance, los requisitos funcionales y no funcionales, los casos de uso, la arquitectura y la ficha del proyecto, y el equipo docente los recibe. La verificación consiste en comprobar que cada objetivo específico tiene una actividad y que cada requisito tiene un identificador estable. No exige código ejecutable.

## 4.2 E2 Autenticación y acceso a datos

Se comprueba que un correo registrado en SAP permite el ingreso, que uno inexistente se rechaza y que la sesión se conserva y se restaura. Las consultas a SAP pasan por el Service y el Repository, sin llamadas HTTP desde las pantallas. Los archivos .env no contienen valores reales en el repositorio. Quedan fuera de este criterio la verificación adicional por correo, que el código prevé para una etapa posterior.

## 4.3 E3 Dashboard, detalle y control de acceso

Se comprueba que el panel muestra solo las órdenes abiertas del técnico, que el detalle coincide con SAP y que una orden cerrada o cancelada no se puede editar. El caso de acceso cruzado entre dos técnicos debe ejecutarse. Se documenta que el filtro lo aplica la aplicación y que el listado carga solo la primera página de 50 órdenes.

## 4.4 E4 Pruebas funcionales

La etapa se cierra cuando los casos CP-01 a CP-07 se ejecutan, sus resultados se registran con commit, fecha, ambiente y usuario de prueba, y los hallazgos se corrigen o se documentan como defectos abiertos. Una escritura en SAP se prueba solo en un ambiente de pruebas, con la compuerta habilitada de forma explícita y temporal. Las pruebas unitarias son una evidencia parcial: no acreditan el comportamiento de las pantallas ni de la comunicación con SAP.

# 5 Procedimiento de revisión

Antes de cerrar una etapa, el responsable relaciona los criterios con las evidencias. El otro integrante del equipo revisa el trabajo y registra observaciones. Los resultados pendientes se mantienen explícitos. No es necesario reproducir todas las pruebas del sistema para un cambio menor; se seleccionan las pertinentes y la regresión afectada.

Para cambios que afectan el filtro de órdenes, la escritura en SAP o la sesión se recomienda una ejecución integral sobre datos controlados. El registro incluye commit, fecha, ambiente, usuario de prueba y resultado. Las credenciales y los datos sensibles quedan fuera de GitHub. Un error detectado después del cierre se documenta como defecto sin alterar retrospectivamente la evidencia original.

Asignación propuesta de responsabilidades en el flujo de revisión, según los roles de Fase 1, que el equipo debe confirmar:

•  Construcción y autoverificación (Ian, desarrollo y arquitectura): ejecuta el análisis estático y las pruebas y entrega el cambio con el resultado de la ejecución.

•  Revisión de calidad (Kevin, análisis y calidad): comprueba que el requisito tenga su caso de prueba, que se ejecuten los escenarios negativos de acceso y que no haya credenciales expuestas.

•  Validación Funcional y Aceptación (ambos): valida los criterios del requisito en el ambiente de pruebas.

•  Cierre: con las validaciones cumplidas, el cambio se integra a la rama principal y se registra en el plan de etapas.

# 6 Ejemplos de cumplimiento y no cumplimiento

El requisito de ver solo las órdenes propias cumple cuando se demuestra que el panel muestra las órdenes del técnico y que otro técnico no las ve. Una captura del panel con un solo usuario no acredita el mismo resultado. El requisito de agregar una tarea cumple cuando la línea aparece en SAP después de la escritura y se rechaza con la compuerta cerrada; ver la tarea en pantalla sin comprobar SAP no es suficiente.

Una compilación exitosa con el caso de acceso cruzado sin ejecutar no cumple los criterios. Tampoco cumple una prueba cuyo resultado no pueda relacionarse con el commit entregado. Si el caso no se ejecutó contra el SAP real, se conserva el resultado del ambiente de prueba y se aclara esa limitación; no se cambia su etiqueta por conveniencia académica.

# 7 Versionado de los criterios

Esta es la primera versión de los criterios por etapa. Cambiarlos requiere dejar registrado qué condición se añadió y cómo afecta al trabajo pendiente. Las etapas cerradas bajo un criterio anterior conservan su evidencia; las nuevas comprobaciones se incorporan como trabajo explícito si aún faltan.

# 8 Registro de decisión por etapa

Para cada etapa se registra el identificador, los criterios comprobados, la versión, la evidencia, los defectos abiertos y la decisión del responsable de aceptación. Un resultado automatizado aprobado se acompaña de su alcance. Si exige SAP o un dispositivo real, la prueba con datos simulados se conserva como evidencia parcial.

| Etapa | Criterios comprobados | Defectos abiertos y decisión |
| --- | --- | --- |
| E1 | Entrega del Informe de Fase 1 con fecha 02/09/2026 | Cerrada con la entrega; sin acta de aceptación en el repositorio |
| E2 | Código del módulo de autenticación y de la capa de datos | Decisión de cierre; identificación sin contraseña |
| E3 | Código del panel, el detalle y el filtro por técnico | Decisión de cierre; CP-07 sin ejecutar |
| E4 | Pruebas unitarias; casos CP definidos | Abierta: faltan los resultados de CP-01 a CP-07 |
| E5 | Documentos de Fase 2 en elaboración | Abierta |

# 9 Conclusiones

Los criterios traducen calidad en verificaciones concretas. En AloApp su utilidad principal es conectar el resultado funcional, el control de acceso y la integridad de los datos de SAP con una evidencia. Mantenerlos visibles permite explicar con precisión por qué E4 sigue abierta y qué debe comprobarse antes de cerrar el proyecto.

# 10 Acuerdos de calidad propuestos y cierre de ciclo

Esta sección propone decisiones operativas para que el equipo las confirme. No representa acuerdos ya adoptados.

Propuesta 1: ninguna escritura en SAP se declara terminada solo con pruebas unitarias; la evidencia debe provenir de una ejecución en un ambiente de SAP de pruebas con la compuerta habilitada de forma explícita.

Propuesta 2: el control de acceso se declara terminado solo con la ejecución registrada del caso CP-07, y se explica que el filtro lo aplica la aplicación.

Propuesta 3: los archivos de configuración con credenciales reales no se suben al repositorio, y se revisa el empaquetado de los archivos .env antes de distribuir la aplicación a técnicos.

Propuesta 4: el cumplimiento de los criterios se registra en cada integración al repositorio, con el integrante que revisó la calidad y el que aceptó el cambio.

# 11 Referencias

La evidencia del proyecto corresponde a la revisión versionada del repositorio (Equipo AloApp, 2026), en el commit 30181c6.

Equipo AloApp (2026). Repositorio AloApp.

https://github.com/kurito777/AloApp