DUOC UC PLAZA NORTE

Matriz de trazabilidad de AloApp

Proyecto Capstone de Ingeniería en Informática

AloApp, aplicación móvil para técnicos de mantenimiento de Alo Group

Autores

Kevin Peredo
Ian Ampuero

Docente Marcela Alejandra González Quezada

Índice

Table of Contents

Índice	2

1 Resumen ejecutivo	3

2 Introducción y reglas de lectura	3

3 Requisitos funcionales y evidencia	3

4 Casos de uso, requisitos y situación de implementación	5

5 Calidad y escenarios verificables	6

6 Recorridos de trazabilidad de extremo a extremo	7

6.1 Ingreso y consulta de órdenes	7

6.2 Avance y registro en una orden	7

6.3 Ubicación y navegación	7

7 Brechas y gestión de cambios	7

8 Conclusiones	8

9 Referencias	8

# 1 Resumen ejecutivo

La matriz relaciona 16 requisitos funcionales, 9 requisitos no funcionales y 5 casos de uso con los módulos del código, las pruebas automatizadas y las brechas que quedan. Su objetivo es que una afirmación de los documentos pueda seguirse hasta una evidencia. La presencia de código o de una prueba parcial no equivale a aceptación integral del requisito: ninguna de las pruebas manuales definidas en el Plan de pruebas de Fase 1 tiene un resultado registrado en el repositorio, y la aceptación de cada requisito queda pendiente de la revisión del equipo y de Alo Group.

# 2 Introducción y reglas de lectura

La línea base es la Especificación de Requerimientos de Fase 1, que define RF-01 a RF-07, RNF-01 a RNF-06 y CU-01 a CU-05, y el código del repositorio kurito777/AloApp en el commit 30181c6. Los requisitos RF-08 a RF-16 y RNF-07 a RNF-09 no figuran en la línea base: se derivaron del código en el SRS y en los Requisitos no funcionales, y están marcados como pendientes de confirmación. Los enlaces de esta matriz son relaciones analíticas propuestas en esta revisión; no modifican acuerdos previos ni certifican una aprobación del cliente.

Se conservan los identificadores originales. Los casos de prueba CP-01 a CP-07 provienen del Plan de pruebas inicial de Fase 1. Las pruebas automatizadas son las 23 del directorio test, repartidas en tres archivos: sap_config_test (configuración de estados, de escritura y del ciclo de la orden), order_model_test (lectura de órdenes, tareas y materiales) y started_activity_test (modelo de actividad local). No se suman pruebas como porcentaje de requisitos cubiertos porque la relación es de muchos a muchos.

La columna de evidencia distingue tres situaciones. Una prueba automatizada se nombra por su archivo. Un caso CP se indica solo como definido, porque su ejecución no está registrada. Una celda que dice Sin evidencia indica que ni una prueba automatizada ni un caso CP cubren el requisito.

# 3 Requisitos funcionales y evidencia

Las pruebas automatizadas verifican los modelos y la configuración, no las pantallas ni la comunicación con SAP. Por eso ningún requisito alcanza una cobertura completa. Arquitectura, Modelo de datos y SRS explican los mecanismos de soporte.

| Requisito | Caso de uso | Módulo del código | Evidencia o brecha |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 Identificarse con credenciales | CU-01 | auth: LoginPage, AuthBloc, EmployeeService | CP-01 y CP-02 definidos; sin ejecución registrada. Identificación solo por correo, sin contraseña |
| RF-02 Validar la identidad contra el backend | CU-01 | auth: SapAuthService, EmployeeService (OHEM y OUSR) | CP-01 y CP-02 definidos; sin prueba automatizada |
| RF-03 Mostrar solo las órdenes del técnico | CU-02 | dashboard: DashboardService (filtro U_UsrRes) | CP-03 y CP-07 definidos; sin ejecución. Filtro aplicado por la aplicación con cuenta de servicio; significado de U_UsrRes por confirmar |
| RF-04 Ver el detalle de una orden | CU-03 | orders: OmDetailPage, OrderDetailPage | order_model_test (lectura de identificadores y estado); CP-04 definido |
| RF-05 Estado vacío sin órdenes | CU-02 | dashboard: DashboardPage | CP-05 definido; sin prueba automatizada |
| RF-06 Actualizar o recargar el listado | CU-04 | dashboard: DashboardBloc (RefreshDashboardOrders) | CP-06 definido para fallo de red; sin prueba automatizada. El listado carga solo la primera página de 50 órdenes |
| RF-07 Cerrar sesión | CU-05 | auth: AuthBloc (LogoutRequested), SessionManager | Validación visual pendiente |
| RF-08 Buscar y filtrar órdenes (derivado) | CU-02, CU-04 | dashboard: DashboardBloc (SearchOrders, FilterOrdersByStatus) | Validación visual pendiente |
| RF-09 Registrar el avance de una orden (derivado) | Sin caso de uso formal | execution: ActivityStore, StartedActivity | started_activity_test (serialización y estado abierto) y sap_config_test (traducción de estados). El avance se guarda en el dispositivo; escritura en SAP pendiente |
| RF-10 Agregar tareas y actualizar su estado (derivado) | CU-03 | orders: OmDetailPage; dashboard: DashboardService (addOmTask, setOmTaskEstado) | order_model_test (lectura de tareas y estados); la escritura depende de SAP_WRITE_ENABLED y no tiene prueba automatizada |
| RF-11 Registrar materiales desde el maestro de artículos (derivado) | CU-03 | orders: MaterialPickerPage; core: CatalogService; DashboardService (addOmMaterial) | order_model_test (materiales visibles); sin prueba de la búsqueda ni de la escritura |
| RF-12 Mostrar la ubicación y abrir la navegación (derivado) | Sin caso de uso formal | maps: MapsPage, LocationService, GeocodingService | Sin evidencia. No se captura el GPS del dispositivo |
| RF-13 Mostrar actividades y llamadas de servicio (derivado) | Sin caso de uso formal | execution: ExecutionPage, ExecutionService (OSCL) | started_activity_test para el modelo local; sin prueba de las llamadas de servicio |
| RF-14 Mostrar el perfil del técnico (derivado) | Sin caso de uso formal | profile: ProfilePage, ProfileBloc | Validación visual pendiente |
| RF-15 Conservar y restaurar la sesión (derivado) | CU-01 | core: SessionManager (auth.technician) | Validación visual pendiente |
| RF-16 Impedir editar órdenes cerradas o canceladas (derivado) | CU-03 | orders: OrderModel (isEditable); core: SapConfig | order_model_test y sap_config_test (C y X no editables; P, L y vacío editables) |

# 4 Casos de uso, requisitos y situación de implementación

Cuatro funcionalidades implementadas: el avance de la orden, la ubicación, la ejecución y el perfil. Se conserva el trabajo y se propone ampliar los casos de uso en la siguiente revisión; no se inventa un caso de uso aprobado. La situación proviene de la lectura del código y no de resultados de prueba.

| Caso de uso | Requisitos asociados | Situación en el código |
| --- | --- | --- |
| CU-01 Iniciar sesión | RF-01, RF-02, RF-15 | Implementado con identificación por correo; verificación adicional prevista y no activa |
| CU-02 Ver mis órdenes asignadas | RF-03, RF-05, RF-08 | Implementado; carga solo la primera página |
| CU-03 Ver el detalle de una orden | RF-04, RF-10, RF-11, RF-16 | Implementado; la escritura de tareas y materiales está desactivada por defecto |
| CU-04 Filtrar o actualizar el listado | RF-06, RF-08 | Implementado |
| CU-05 Cerrar sesión | RF-07 | Implementado |
| Sin caso de uso formal | RF-09, RF-12, RF-13, RF-14 | Implementado, con el avance de la orden solo en el dispositivo; firma digital y administración en estado de borrador |

# 5 Calidad y escenarios verificables

AloApp usa un solo espacio de identificación para la calidad: los RNF-01 a RNF-06 de Fase 1 y los RNF-07 a RNF-09 derivados del código, ambos desarrollados como escenarios en el documento de Requisitos no funcionales. La tabla relaciona cada uno con su evidencia y con la comprobación que falta.

| Requisito | Evidencia disponible | Siguiente comprobación |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 Rendimiento: consulta en menos de 5 s | Tiempos de espera configurados (30 s de conexión y 60 s de recepción); sin medición | Medir la carga del listado contra SAP real |
| RNF-02 Seguridad: acceso por identificación | Guarda de navegación y filtro por código de empleado; CP-07 definido | Ejecutar CP-07; revisar el uso de una cuenta de servicio compartida |
| RNF-03 Compatibilidad: Android 8 o superior | Sin evidencia | Probar en un dispositivo o emulador con esa versión |
| RNF-04 Usabilidad en terreno | Sin evidencia | Observación con técnicos |
| RNF-05 Comunicación mediante HTTPS | Verificación TLS activa por defecto (SAP_VERIFY_TLS); sap_config_test no la cubre | Revisar la configuración del ambiente real |
| RNF-06 Código versionado en GitHub | Repositorio y flujo de integración continua con análisis estático y pruebas | Registrar el resultado de la ejecución del flujo |
| RNF-07 Integridad: escrituras controladas (derivado) | sap_config_test (lista de escritura permitida); compuerta desactivada por defecto | Probar rechazo y escritura permitida en un ambiente de prueba |
| RNF-08 Resiliencia ante fallas (derivado) | Reintentos en el servicio del panel; sin prueba | Simular pérdida de red y errores de SAP |
| RNF-09 Configuración y secretos (derivado) | Archivos .env.dev y .env.prod como recursos; sin prueba | Revisar que las credenciales no viajen en el cliente |

# 6 Recorridos de trazabilidad de extremo a extremo

## 6.1 Ingreso y consulta de órdenes

RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-08 y RF-15 se desarrollan con CU-01 y CU-02. El técnico ingresa su correo en LoginPage; AuthBloc lo valida y EmployeeService busca el empleado en OHEM y su usuario en OUSR con la cuenta de servicio. SessionManager guarda al técnico en el almacenamiento seguro y DashboardBloc carga sus órdenes filtradas por código de empleado. Las pruebas automatizadas no recorren este camino; CP-01, CP-02, CP-03 y CP-05 lo describen y no tienen resultado registrado.

## 6.2 Avance y registro en una orden

RF-09, RF-10, RF-11 y RF-16 se desarrollan con CU-03. El técnico inicia la actividad, marca su llegada y la finaliza con observaciones; ActivityStore guarda el estado en el dispositivo. Si la orden es editable, puede agregar tareas y materiales; el servicio comprueba la compuerta de escritura y envía un PATCH a VID_MTOM con la línea nueva. started_activity_test, order_model_test y sap_config_test cubren los modelos y las reglas de estado; no hay prueba de la escritura real en SAP.

## 6.3 Ubicación y navegación

RF-12 se desarrolla sin caso de uso formal. LocationService resuelve la ubicación hacia el contrato de arriendo o hacia el taller, GeocodingService obtiene las coordenadas y la aplicación abre Google Maps para la navegación. No hay pruebas automatizadas ni caso CP asociado.

# 7 Brechas y gestión de cambios

Se deben formalizar los requisitos RF-08 a RF-16 y RNF-07 a RNF-09 con el cliente, ampliar los casos de uso para el avance, la ubicación, la ejecución y el perfil, y ejecutar y registrar CP-01 a CP-07. Quedan por definir el lugar donde SAP guardará el avance de la actividad, la captura de la posición del dispositivo, la paginación completa de órdenes y el significado exacto de U_UsrRes. Estas brechas de trazabilidad no prueban ausencia de funcionalidad; indican que la línea base debe representar explícitamente el comportamiento implementado.

Cada cambio debe registrar fecha, motivo, requisito o caso de uso afectado, responsable, decisión del cliente, impacto en datos de SAP y prueba asociada. El cambio de un requisito a aceptado exige evidencia identificable y decisión del responsable. Se debe conservar la versión anterior para explicar diferencias entre cortes.

# 8 Conclusiones

La matriz hace visibles las relaciones y también los vacíos. Los modelos y las reglas de estado tienen pruebas automatizadas; el filtrado por técnico, la escritura en SAP, la ubicación y la sesión no. Permite priorizar la ejecución de CP-01 a CP-07, el registro de sus resultados y la formalización de los requisitos derivados sin alterar retrospectivamente la planificación. La ingeniería de requisitos orienta esta trazabilidad; no se declara certificación de conformidad con una norma (ISO, IEC e IEEE, 2018).

# 9 Referencias

Consulta de fuentes: repositorio kurito777/AloApp en el commit 30181c6. La norma se consultó mediante su resumen público; no se declara certificación.

Equipo AloApp (2026). Repositorio AloApp. https://github.com/kurito777/AloApp

ISO, IEC e IEEE (2018). 29148 Requirements engineering resumen público. https://www.iso.org/standard/72089.html