DUOC UC PLAZA NORTE

Product Backlog de AloApp

Proyecto Capstone de Ingeniería en Informática

AloApp, aplicación móvil para técnicos de mantenimiento de Alo Group

Autores

Kevin Peredo
Ian Ampuero

Docente Marcela Alejandra González Quezada

Índice

Table of Contents

Índice	2

1 Resumen ejecutivo	3

2 Introducción y criterio de elaboración	3

3 Objetivo del producto y política de gestión de cambios	3

4 Requisitos funcionales y criterios desarrollados	4

4.1 RF-01 Identificarse con credenciales	4

4.2 RF-02 Validar la identidad contra el backend	4

4.3 RF-03 Mostrar solo las órdenes del técnico autenticado	4

4.4 RF-04 Ver el detalle de una orden	5

4.5 RF-05 Mostrar un estado vacío sin órdenes	5

4.6 RF-06 Actualizar o recargar el listado	5

4.7 RF-07 Cerrar sesión	6

4.8 RF-08 Buscar y filtrar órdenes (derivado del código)	6

4.9 RF-09 Registrar el avance de una orden (derivado del código)	6

4.10 RF-10 Agregar tareas y actualizar su estado (derivado del código)	6

4.11 RF-11 Registrar los materiales usados (derivado del código)	7

4.12 RF-12 Mostrar la ubicación y navegar (derivado del código)	7

4.13 RF-13 Mostrar actividades y llamadas de servicio (derivado del código)	8

4.14 RF-14 Mostrar el perfil del técnico (derivado del código)	8

4.15 RF-15 Conservar y restaurar la sesión (derivado del código)	8

4.16 RF-16 Impedir editar órdenes cerradas o canceladas (derivado del código)	8

5 Requisitos no funcionales y trabajo técnico de entrega	9

6 Conclusiones	9

7 Referencias	9

# 1 Resumen ejecutivo

Este documento cumple, en un proyecto en cascada, el papel del Product Backlog de los marcos ágiles: en lugar de historias de usuario ordenadas para Sprints, reúne requisitos priorizados que se asignan a etapas. El documento de Requisitos priorizados de AloApp reúne los requisitos funcionales RF-01 a RF-16, el orden en que se abordan y el trabajo técnico y de entrega que los acompaña. Parte de la Especificación de Requerimientos de Fase 1 (RF-01 a RF-07) y agrega los requisitos derivados del código implementado (RF-08 a RF-16), que están pendientes de confirmación con el cliente. Los elementos se ordenan por valor, riesgo y dependencia y se asignan a las etapas del plan de trabajo.

Esta versión conserva las prioridades declaradas en Fase 1 y desarrolla cada requisito con criterios observables. Esos criterios son un refinamiento documental propuesto para revisión del equipo. No se inventan estimaciones aprobadas, actas de aceptación ni fechas reales de término.

# 2 Introducción y criterio de elaboración

En una metodología en cascada, la lista de requisitos se fija en la etapa de definición y se modifica mediante cambios registrados. AloApp utiliza identificadores estables para relacionar requisitos con casos de uso, etapas y pruebas. El requisito se formula desde el técnico y el resultado, evitando que una tecnología sea el objetivo por sí sola.

La prioridad responde a dependencias concretas: la identidad precede a la consulta de órdenes, la consulta precede al detalle, y el detalle precede a la escritura de tareas y materiales. La calidad transversal también se incorpora porque una funcionalidad que muestre órdenes de otro técnico o escriba datos sin control no aporta un producto utilizable. Los identificadores de pruebas se relacionan por tema con el Plan de pruebas y no se marcan como ejecutados.

# 3 Objetivo del producto y política de gestión de cambios

El objetivo es entregar una aplicación móvil que permita a los técnicos de Alo Group identificarse y consultar de forma oportuna, ordenada y exclusiva las órdenes de mantención que tienen asignadas. La gestión de requisitos debe comprobar actor, valor, dependencias y aceptación antes de dar un requisito por cerrado. Un requisito amplio puede dividirse cuando una parte no permite una demostración independiente.

No se asignan puntos ni estimaciones históricas sin registro. Los requisitos derivados del código se registran como evidencia técnica; mientras no los confirme el cliente, el documento conserva esa diferencia con los de Fase 1. Un cambio de requisitos debe registrar fecha, motivo, requisito afectado, responsable y decisión, como se indica en la Matriz de Trazabilidad.

# 4 Requisitos funcionales y criterios desarrollados

Las condiciones siguientes son un refinamiento documental para validar con el equipo. Cada verificación conserva datos iniciales, acción y resultado, incluyendo rechazos y recursos ajenos. La elaboración de criterios no acredita una nueva ejecución ni modifica el estado del requisito.

## 4.1 RF-01 Identificarse con credenciales

Como técnico, quiero identificarme con mi correo corporativo para acceder a mis órdenes de mantención.

Prioridad: Alta. Etapa del plan: E2. Estado al corte: Implementado de forma parcial: identificación solo por correo, sin contraseña.

•  Un correo de empleado registrado en SAP permite el ingreso y abre el panel.

•  Un correo mal formado o no registrado se rechaza con un mensaje comprensible.

•  La identificación no expone datos de otro empleado.

Evidencia técnica a revisar: auth_bloc.dart, employee_service.dart y login_page.dart.

## 4.2 RF-02 Validar la identidad contra el backend

Como técnico, quiero que mi identidad se valide contra SAP para que solo personal de Alo Group use la aplicación.

Prioridad: Alta. Etapa del plan: E2. Estado al corte: Implementado.

•  El empleado se busca en OHEM por su correo y se prefiere el registro activo si hay duplicados.

•  El taller y la marca de supervisor se obtienen del usuario SAP enlazado.

•  Si SAP no responde, el ingreso falla con un mensaje y no deja una sesión a medias.

Evidencia técnica a revisar: employee_service.dart y sap_auth_service.dart.

## 4.3 RF-03 Mostrar solo las órdenes del técnico autenticado

Como técnico, quiero ver solo las órdenes asignadas a mí para concentrarme en mi trabajo y proteger la información de otros.

Prioridad: Alta. Etapa del plan: E3. Estado al corte: Implementado; el filtro lo aplica la aplicación.

•  El panel muestra únicamente las órdenes abiertas cuyo responsable coincide con el código de empleado del técnico.

•  Las órdenes cerradas y canceladas no aparecen en el listado por defecto.

•  Un técnico no ve órdenes de otro (CP-07).

Evidencia técnica a revisar: dashboard_service.dart (filtro U_UsrRes) y dashboard_bloc.dart.

## 4.4 RF-04 Ver el detalle de una orden

Como técnico, quiero ver el detalle de una orden para saber qué debo hacer y con qué.

Prioridad: Alta. Etapa del plan: E3. Estado al corte: Implementado.

•  El detalle muestra cliente, equipo, prioridad, estado, descripción, tareas y materiales.

•  Una orden sin tareas o sin materiales muestra las secciones vacías sin error.

•  Los datos coinciden con los de SAP.

Evidencia técnica a revisar: om_detail_page.dart, order_detail_page.dart y order_model.dart.

## 4.5 RF-05 Mostrar un estado vacío sin órdenes

Como técnico, quiero ver un mensaje claro cuando no tengo órdenes para no pensar que la aplicación falló.

Prioridad: Media. Etapa del plan: E3. Estado al corte: Implementado.

•  Sin órdenes, el panel muestra un mensaje de estado vacío y no una lista en blanco.

•  El mensaje distingue la falta de órdenes de un error de carga.

Evidencia técnica a revisar: dashboard_page_updated.dart.

## 4.6 RF-06 Actualizar o recargar el listado

Como técnico, quiero recargar mis órdenes para ver los cambios hechos en SAP.

Prioridad: Media. Etapa del plan: E3. Estado al corte: Implementado; el listado carga solo la primera página de 50 órdenes.

•  La recarga consulta de nuevo a SAP y reemplaza el listado.

•  Si falla la consulta, se informa el error y se ofrece reintentar (CP-06).

Evidencia técnica a revisar: dashboard_bloc.dart (RefreshDashboardOrders).

## 4.7 RF-07 Cerrar sesión

Como técnico, quiero cerrar mi sesión para que nadie use mi identidad en este teléfono.

Prioridad: Media. Etapa del plan: E3. Estado al corte: Implementado.

•  Al cerrar sesión se elimina la identidad guardada en el dispositivo.

•  Sin sesión, cualquier ruta protegida redirige al ingreso.

Evidencia técnica a revisar: auth_bloc.dart, session_manager.dart y app_router.dart.

## 4.8 RF-08 Buscar y filtrar órdenes (derivado del código)

Como técnico, quiero buscar mis órdenes por texto y filtrarlas por estado para encontrar rápido la que necesito.

Prioridad: Por definir. Etapa del plan: Fuera del plan de Fase 1. Estado al corte: Implementado.

•  La búsqueda por texto reduce el listado a las órdenes que coinciden.

•  El filtro por estado muestra solo las órdenes de ese estado.

•  Si ninguna orden coincide, se muestra un mensaje de estado vacío.

Evidencia técnica a revisar: dashboard_bloc.dart (SearchOrders y FilterOrdersByStatus).

## 4.9 RF-09 Registrar el avance de una orden (derivado del código)

Como técnico, quiero marcar que voy en camino, que llegué y que terminé para dejar constancia del avance.

Prioridad: Por definir. Etapa del plan: Fuera del plan de Fase 1. Estado al corte: Implementado en el dispositivo; la escritura en SAP está pendiente.

•  Iniciar crea la actividad en estado En Camino; marcar llegada la pasa a En Área; finalizar la pasa a Finalizada con observaciones.

•  El estado se conserva al cerrar y reabrir la aplicación.

•  La interfaz indica que el avance no está escrito en SAP.

Evidencia técnica a revisar: activity_store.dart, started_activity.dart y dashboard_bloc.dart.

## 4.10 RF-10 Agregar tareas y actualizar su estado (derivado del código)

Como técnico, quiero agregar tareas a una orden y marcar su estado para registrar lo que hice.

Prioridad: Por definir. Etapa del plan: Fuera del plan de Fase 1. Estado al corte: Implementado; la escritura está desactivada por defecto.

•  Una tarea nueva se agrega con estado N y aparece al recargar la orden.

•  El cambio de estado de una tarea modifica solo esa línea.

•  Con la compuerta cerrada o en una orden no editable no se escribe nada y se muestra un error.

Evidencia técnica a revisar: dashboard_service.dart (addOmTask y setOmTaskEstado) y sap_config.dart.

## 4.11 RF-11 Registrar los materiales usados (derivado del código)

Como técnico, quiero buscar un material en el maestro de artículos y agregarlo a la orden para registrar lo consumido.

Prioridad: Por definir. Etapa del plan: Fuera del plan de Fase 1. Estado al corte: Implementado; la escritura está desactivada por defecto.

•  La búsqueda exige al menos dos caracteres y muestra solo artículos válidos.

•  El material agregado conserva código, nombre y cantidad.

•  Con la compuerta cerrada no se escribe nada.

Evidencia técnica a revisar: material_picker_page.dart, catalog_service.dart y dashboard_service.dart (addOmMaterial).

## 4.12 RF-12 Mostrar la ubicación y navegar (derivado del código)

Como técnico, quiero ver dónde está la obra o el taller y abrir la ruta para llegar sin buscar la dirección.

Prioridad: Por definir. Etapa del plan: Fuera del plan de Fase 1. Estado al corte: Implementado; no usa la posición del dispositivo.

•  Una orden con contrato de arriendo muestra la dirección de la obra; sin él, la del taller.

•  Si no hay datos suficientes, se muestra que no hay ubicación.

•  El botón de navegación abre Google Maps con el destino.

Evidencia técnica a revisar: location_service.dart, geocoding_service.dart y maps_launcher.dart.

## 4.13 RF-13 Mostrar actividades y llamadas de servicio (derivado del código)

Como técnico, quiero ver mis actividades iniciadas y mis llamadas de servicio para saber qué tengo pendiente y qué cerré.

Prioridad: Por definir. Etapa del plan: Fuera del plan de Fase 1. Estado al corte: Implementado.

•  Las actividades iniciadas aparecen en la pestaña Ejecución.

•  Las llamadas de servicio se filtran por el técnico o el usuario responsable y por estado abierto o cerrado.

•  Sin servicios o sin historial se muestra un mensaje de estado vacío.

Evidencia técnica a revisar: execution_page.dart y execution_service.dart.

## 4.14 RF-14 Mostrar el perfil del técnico (derivado del código)

Como técnico, quiero ver mi perfil para comprobar que la aplicación me identificó bien.

Prioridad: Por definir. Etapa del plan: Fuera del plan de Fase 1. Estado al corte: Implementado.

•  El perfil muestra cargo, contacto, departamento y sucursal.

•  Si no hay datos, la pantalla muestra Sin datos.

Evidencia técnica a revisar: profile_page.dart y profile_bloc.dart.

## 4.15 RF-15 Conservar y restaurar la sesión (derivado del código)

Como técnico, quiero que la aplicación recuerde mi sesión para no ingresar cada vez que la abro.

Prioridad: Por definir. Etapa del plan: Fuera del plan de Fase 1. Estado al corte: Implementado.

•  Al reiniciar la aplicación con una sesión guardada se abre el panel.

•  La identidad se guarda en el almacenamiento seguro y no incluye contraseña.

•  Cerrar sesión elimina el registro guardado.

Evidencia técnica a revisar: session_manager.dart (clave auth.technician).

## 4.16 RF-16 Impedir editar órdenes cerradas o canceladas (derivado del código)

Como técnico, quiero que una orden cerrada no se pueda modificar para no alterar el registro por error.

Prioridad: Por definir. Etapa del plan: Fuera del plan de Fase 1. Estado al corte: Implementado.

•  Una orden en estado C o X se muestra con un aviso y sin acciones de edición.

•  Una orden en estado P, L o sin estado es editable.

•  Las pruebas order_model_test y sap_config_test cubren esta regla.

Evidencia técnica a revisar: order_model.dart (isEditable), sap_config.dart y om_detail_page.dart.

# 5 Requisitos no funcionales y trabajo técnico de entrega

Además de los requisitos funcionales, el trabajo del proyecto incluye los requisitos no funcionales RNF-01 a RNF-09, desarrollados en su propio documento, y actividades técnicas que hacen verificable y mantenible el producto. La tabla las resume y las relaciona con una etapa.

| Elemento | Descripción | Etapa |
| --- | --- | --- |
| Requisitos no funcionales | RNF-01 a RNF-06 de Fase 1 y RNF-07 a RNF-09 derivados del código | E1 y E4 |
| Integración continua | Flujo que ejecuta el análisis estático y las pruebas unitarias en cada cambio | E2 a E5 |
| Pruebas unitarias | 23 pruebas de modelos y configuración | E4 |
| Pruebas funcionales | CP-01 a CP-07 de Fase 1, con ejecución por registrar | E4 |
| Configuración por ambiente | Archivos .env.dev y .env.prod y manejo de secretos | E2 |
| Documentación de Fase 2 | Inicio, SRS, RNF, Arquitectura, Modelo de datos, Matriz, UML y los demás documentos | E5 |
| Manual técnico y README | Instrucciones de ejecución, estructura del repositorio y configuración | E5 |

# 6 Conclusiones

Los requisitos priorizados muestran que el núcleo de Fase 1 está implementado y que el código agrega funciones que todavía no forman parte de la línea base. Las prioridades siguientes son confirmar con el cliente los requisitos derivados, ejecutar y registrar los casos de prueba definidos y resolver los puntos abiertos de seguridad y de integración.

# 7 Referencias

La evidencia del proyecto corresponde a la revisión versionada del repositorio (Equipo AloApp, 2026), en el commit 30181c6.

Equipo AloApp (2026). Repositorio AloApp. https://github.com/kurito777/AloApp