DUOC UC PLAZA NORTE

Metodología en cascada de AloApp

Proyecto Capstone de Ingeniería en Informática

AloApp, aplicación móvil para técnicos de mantenimiento de Alo Group

Autores

Kevin Peredo
Ian Ampuero

Docente Marcela Alejandra González Quezada

Índice

Table of Contents

Índice	2

1 Resumen ejecutivo	3

2 Introducción y fundamento	3

3 Justificación de la elección	3

4 Equipo y acuerdos de trabajo	4

5 Etapas y prácticas de trabajo	4

5.1 Etapas del plan	4

5.2 Revisión semanal	4

5.3 Control de versiones	5

5.4 Revisión de cierre de etapa	5

6 Artefactos y compromisos	5

7 Adaptaciones y límites de la aplicación	5

8 Trazabilidad y control de cambios	5

9 Planificación de etapas de AloApp	6

9.1 Estado al corte	6

9.2 Regla para cambios futuros	6

10 Seguimiento del trabajo en el repositorio	6

10.1 Responsabilidades del equipo	7

10.2 Convención de futuro	7

11 Evidencias relacionadas con esta versión	7

12 Conclusiones	7

13 Consolidación de acuerdos operativos y registro de hitos	7

13.1 Acuerdos propuestos	7

13.2 Registro de hitos del repositorio	8

14 Referencias	8

# 1 Resumen ejecutivo

El equipo de AloApp utiliza una metodología tradicional o en cascada, adaptada a las tres fases de evaluación de la asignatura Capstone. El trabajo se organiza en cinco etapas, E1 a E5, con un plan de dieciséis semanas definido en el Informe de Fase 1. Dentro de cada etapa se aplican dos prácticas puntuales: la revisión semanal de avance entre Kevin e Ian y el control de versiones continuo en GitHub.

Este documento describe los roles, las etapas, los artefactos, las adaptaciones a la asignatura y los controles de trazabilidad. Su fuente es el Informe de Fase 1 y el historial del repositorio, de modo que lo que se afirma se puede comprobar.

# 2 Introducción y fundamento

En el modelo en cascada el desarrollo avanza por etapas ordenadas, y cada una produce entregables que sirven de entrada a la siguiente (Royce, 1970). Su principal supuesto es que los requisitos se conocen y se fijan al comienzo. La elección de AloApp se fundamenta en que el alcance principal, la identificación del técnico y la consulta de sus órdenes asignadas, está delimitado desde la definición inicial.

Las etapas del proyecto siguen las tres fases de evaluación de la asignatura: la definición, el desarrollo y las pruebas, y el cierre. Las prácticas de revisión semanal y de control de versiones se toman como herramientas del equipo y no como elementos de un marco ágil completo.

# 3 Justificación de la elección

El Informe de Fase 1 justifica la metodología con tres razones. La primera es que el alcance principal está delimitado y comprendido desde el inicio, lo que reduce el riesgo de cambios de requisitos a mitad del desarrollo. La segunda es que el equipo tiene dos integrantes, para quienes la sobrecarga de gestión de un marco ágil completo no se justifica. La tercera es que la asignatura se evalúa en fases con entregables definidos, que se ajustan a etapas secuenciales.

Durante el desarrollo, el equipo enriqueció el producto con funciones que complementan la línea base de Fase 1, como el registro de tareas y materiales en cada orden. Esas mejoras se incorporan al plan mediante el control de cambios descrito más adelante, y las prácticas de revisión semanal ayudan a mantener el rumbo de cada etapa.

# 4 Equipo y acuerdos de trabajo

| Integrante | Rol | Evidencia de aplicación |
| --- | --- | --- |
| Kevin Peredo Montecino | Análisis y aseguramiento de calidad | Requisitos, casos de uso, diseño de pruebas y revisión de la documentación |
| Ian Ampuero | Desarrollo y arquitectura | Arquitectura en capas, código en Flutter y Dart, integración con SAP y repositorio |

El trabajo técnico puede distribuirse según la capacidad de cada integrante. El rol indica la responsabilidad principal y no convierte todo el trabajo de un área en exclusivo de una persona. Las responsabilidades por rol y las asignaciones operativas se mantienen identificables.

Los acuerdos propuestos para mejorar la trazabilidad consisten en registrar el identificador del requisito en los cambios relevantes, actualizar las pruebas cuando varía una regla y adjuntar la evidencia de cada resultado. Estos acuerdos se documentan como reglas de trabajo que el equipo adopta a partir de este documento.

# 5 Etapas y prácticas de trabajo

## 5.1 Etapas del plan

Cada etapa tiene un entregable y se cierra cuando se cumplen sus criterios de aceptación. E1 define el proyecto; E2 implementa la autenticación y el acceso a datos; E3 implementa el panel de órdenes, el detalle y el control de acceso; E4 diseña y ejecuta las pruebas funcionales; E5 consolida las evidencias y la documentación final. Las etapas E2 y E3 se superponen en las semanas 8 y 9 del plan, y E3 y E4 en las semanas 10 y 11.

## 5.2 Revisión semanal

Es una revisión de avance entre los dos integrantes. Permite comprobar qué se hizo, qué está bloqueado y qué sigue, y detectar a tiempo diferencias con el plan. Los acuerdos y decisiones de cada revisión pueden anotarse en el repositorio. El equipo realiza estas revisiones durante cada etapa.

## 5.3 Control de versiones

El repositorio de GitHub es la evidencia continua y verificable del avance. El Informe de Fase 1 declara el uso de ramas por funcionalidad y de revisión de código antes de integrar a la rama principal. El historial del repositorio registra los cambios de ambos integrantes. Un flujo de integración continua ejecuta el análisis estático y las pruebas unitarias en cada cambio.

## 5.4 Revisión de cierre de etapa

Al término de cada etapa se comprueban los criterios de aceptación y se decide si se cierra. Un cierre cuenta con evidencia identificable y la decisión del responsable. Las etapas en curso describen su avance y sus próximos pasos.

# 6 Artefactos y compromisos

Los artefactos del proyecto son el Informe de Fase 1, la lista de requisitos priorizados, el plan de etapas y entregables, los criterios de aceptación por etapa, la documentación técnica y el repositorio con el código. Los documentos Word acompañan esos artefactos y ayudan a la evaluación; no reemplazan automáticamente el estado real del código.

Los criterios de aceptación por etapa son comunes al producto, mientras los criterios de cada requisito son específicos. Por ejemplo, RF-03 necesita mostrar solo las órdenes del técnico; los criterios por etapa exigen además integración, pruebas pertinentes y documentación de los cambios. Así, el panel se da por terminado cuando muestra las órdenes y además respeta el control de acceso.

# 7 Adaptaciones y límites de la aplicación

La metodología se adapta de dos maneras. Primero, se suman prácticas de seguimiento semanal dentro de cada etapa, que complementan el modelo en cascada clásico. Segundo, las etapas se alinean con las fases de evaluación de la asignatura.

El código implementado incluye funciones adicionales a la línea base de Fase 1, que se incorporan al plan mediante la confirmación de requisitos. Las pruebas funcionales de E4 están definidas y su ejecución se registra a medida que avanza la etapa.

# 8 Trazabilidad y control de cambios

Una cadena útil enlaza necesidad, requisito, caso de uso, etapa, commit, prueba y evidencia. Para documentar una mejora del registro de materiales se debe poder identificar qué requisito la originó, qué regla cambió y qué caso prueba el comportamiento. Cuando el código avanza, la documentación indica también el estado de aceptación del requisito.

En cascada, un cambio de requisitos o de plazo se gestiona de forma explícita. Cada cambio debe registrar fecha, motivo, requisito o etapa afectada, responsable y decisión, y conservar la versión anterior. Las versiones de estos documentos registran el commit base. Las siguientes entregas deben actualizar el corte y conservar el historial de Git. Los documentos explican el diseño y se complementan con las capturas y los registros de ejecución de las pruebas.

# 9 Planificación de etapas de AloApp

| Etapa | Semanas | Entregable | Estado documental |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | S1 a S4 | Definición del proyecto, requisitos, casos de uso y arquitectura | Cerrada: Informe de Fase 1 del 02/09/2026 |
| E2 | S5 a S9 | Autenticación y capa de acceso a datos | Implementada en el código |
| E3 | S8 a S11 | Panel de órdenes, detalle y control de acceso | Implementada en el código |
| E4 | S10 a S13 | Pruebas funcionales y corrección de hallazgos | En curso: ejecución de casos definidos |
| E5 | S14 a S16 | Evidencias, documentación final, README y presentación | En curso |

## 9.1 Estado al corte

El corte corresponde al commit 30181c6 del repositorio. El estado proviene del código y de los documentos del repositorio. El calendario de las fases 2 y 3 se confirma con la docente.

## 9.2 Regla para cambios futuros

Un cambio de plazo o de alcance se registra con su motivo y su efecto en las etapas siguientes, y se confirma antes de actualizar el plan. Cada etapa se cierra al cumplir sus criterios de aceptación.

# 10 Seguimiento del trabajo en el repositorio

El Informe de Fase 1 define el repositorio de GitHub como evidencia continua del avance, con una estructura de carpetas CAPSTONE/Fase_1, Fase_2 y Fase_3. Los documentos de esta fase se guardan en Evidencias_Proyecto. El repositorio de GitHub es el registro del trabajo del equipo.

## 10.1 Responsabilidades del equipo

| Actividad | Responsable principal | Apoyo |
| --- | --- | --- |
| Requisitos, casos de uso y pruebas funcionales | Kevin | Ian |
| Arquitectura, código e integración con SAP | Ian | Kevin |
| Documentación y cierre de etapa | Kevin e Ian | Ambos |
| Revisión de calidad antes de cerrar una etapa | Kevin | Ian |

## 10.2 Convención de futuro

Los cambios relevantes llevarán en el mensaje el identificador del requisito o de la etapa que los motiva. Las evidencias de pruebas se guardan con su fecha, commit y ambiente. Esta convención orienta el trabajo de las etapas siguientes.

# 11 Evidencias relacionadas con esta versión

El Informe de Fase 1 define la metodología, las etapas y el plan de trabajo. La Matriz de Trazabilidad relaciona los requisitos con su implementación y su evidencia, y el SRS reúne los requisitos que se asignan a cada etapa. El historial de commits del repositorio acompaña el avance de cada etapa.

# 12 Conclusiones

La metodología en cascada se ajusta a un alcance delimitado y a un equipo de dos personas, y facilita alinear las etapas con las fases de la asignatura. Las prácticas de revisión semanal y de control de versiones aportan flexibilidad al plan y permiten incorporar mejoras, como las funciones adicionales del código, de forma ordenada y trazable.

# 13 Consolidación de acuerdos operativos y registro de hitos

Esta sección propone acuerdos operativos y resume los hitos que se pueden verificar en el historial del repositorio. Los acuerdos se proponen para su adopción por el equipo.

## 13.1 Acuerdos propuestos

•  Registrar en cada cambio relevante el identificador del requisito o de la etapa.

•  Guardar la evidencia de cada prueba funcional con fecha, commit, ambiente y resultado.

•  Registrar los cambios de plazo o de alcance antes de aplicarlos.

•  Indicar el estado de cada resultado, terminado o en curso.

## 13.2 Registro de hitos del repositorio

La siguiente tabla resume los hitos verificables en el historial de commits del repositorio (27 commits entre el 20/08/2026 y el 12/10/2026). Es evidencia continua del avance del equipo.

| Fecha | Autor | Hito registrado en el repositorio |
| --- | --- | --- |
| 20/08/2026 | Ian Ampuero | Commit inicial del repositorio, creación del README y de la carpeta de archivos |
| 23/08 y 25/08/2026 | Ian Ampuero | Subida de archivos entregables y cambios posteriores |
| 26/08/2026 | Kevin Peredo | Organización de la estructura CAPSTONE en Fase_1, Fase_2 y Fase_3, con evidencias grupales e individuales |
| 30/08/2026 | Kevin Peredo | Evidencias individuales de Kevin, evidencia formativa 1.4, planilla de evaluación, presentación y guía de definición de proyecto de Fase 1 |
| 02/09/2026 | Kevin Peredo | Evidencias individuales de Ian, renombre a formato Apellido_Nombre, eliminación de duplicados y actualización de la guía de Fase 1 |
| 03/09/2026 | Kevin Peredo | Informe de Fase 1 de AloApp en Evidencias Grupales |
| 29/09/2026 | Ian Ampuero | Subida de los archivos de la aplicación al repositorio |
| 12/10/2026 | Kevin Peredo | Mejora visual del login y creación de la carpeta Evidencias_Proyecto en Fase_2 |
| 12/10/2026 | Ian Ampuero | Reorganización del repositorio (aplicación en alo_field_app, CI y SAP en la raíz), evidencias y pruebas de Fase 2, y mejoras de seguridad en los archivos de ejemplo y la documentación |

# 14 Referencias

La evidencia del proyecto corresponde a la revisión versionada del repositorio (Equipo AloApp, 2026), en el commit 30181c6.

Equipo AloApp (2026). Repositorio AloApp. https://github.com/kurito777/AloApp

Equipo AloApp (2026). Informe Fase 1: Definición Proyecto APT. Capstone 005V, Duoc UC.

Royce, W. W. (1970). Managing the development of large software systems. Proceedings of IEEE WESCON, 26, 1-9.