PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL (APT)

Fase 1  -  Análisis y Diseño

Matriz de Riesgos

Identificación y mitigación  ·  AloApp

AloApp / ALO Field App  —  Alo Group

| Institución | Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Informática · Sede Plaza Norte |
| Asignatura | Capstone / Proyecto APT (APT122) |
| Etapa | Fase 1 - Análisis y Diseño |
| Proyecto | AloApp / ALO Field App |
| Empresa | Alo Group |
| Integrantes | Kevin Peredo · Ian Ampuero |
| Docente | [Docente por confirmar] |
| Fecha | Septiembre de 2026 |

Documento elaborado como parte de las evidencias de Análisis y Diseño de la Fase 1.

Índice de contenidos

(Si el índice no muestra los números de página, haga clic derecho sobre él y seleccione «Actualizar campos».)

# 1. Introducción

La matriz de riesgos identifica los eventos que podrían afectar el desarrollo de AloApp, evaluando su probabilidad e impacto para determinar su severidad y definir acciones de mitigación. Su seguimiento permite anticipar problemas y reducir su efecto sobre el proyecto.

# 2. Escala de evaluación

| Nivel | Probabilidad / Impacto |
| --- | --- |
| Alto | Muy probable / consecuencia grave para el proyecto. |
| Medio | Posible / consecuencia moderada. |
| Bajo | Poco probable / consecuencia menor. |

# 3. Matriz de riesgos

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Severidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Indisponibilidad de la base de datos o de la API | Media | Alto | Alta | Manejo de errores y uso de datos de prueba en desarrollo. |
| R2 | Restricciones de acceso a la base de datos | Media | Alto | Alta | Definir tempranamente el mecanismo de consulta autorizado. |
| R3 | Acceso indebido a órdenes de otro técnico | Baja | Alto | Media | Control de acceso por técnico autenticado. |
| R4 | Cambios de requerimientos | Media | Medio | Media | Alcance acotado y validación con el docente/empresa. |
| R5 | Ampliación excesiva del alcance | Media | Medio | Media | Priorizar el alcance mínimo viable. |
| R6 | Disponibilidad de tiempo del equipo (2 integrantes) | Media | Medio | Media | Planificación con Carta Gantt y reparto de tareas (RACI). |

# Conclusión

La matriz de riesgos permite anticipar los principales factores que podrían afectar a AloApp y define medidas de mitigación concretas. Los riesgos de mayor severidad se asocian a la disponibilidad y el acceso a los datos, por lo que su gestión temprana es prioritaria para el éxito del proyecto.