PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL (APT)

Fase 1  -  Análisis y Diseño

Acta de Constitución del Proyecto

Project Charter  ·  AloApp

AloApp / ALO Field App  —  Alo Group

| Institución | Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Informática · Sede Plaza Norte |
| Asignatura | Capstone / Proyecto APT (APT122) |
| Etapa | Fase 1 - Análisis y Diseño |
| Proyecto | AloApp / ALO Field App |
| Empresa | Alo Group |
| Integrantes | Kevin Peredo · Ian Ampuero |
| Docente | [Docente por confirmar] |
| Fecha | Septiembre de 2026 |

Documento elaborado como parte de las evidencias de Análisis y Diseño de la Fase 1.

Índice de contenidos

(Si el índice no muestra los números de página, haga clic derecho sobre él y seleccione «Actualizar campos».)

# 1. Información general del proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | AloApp / ALO Field App |
| Empresa / cliente | Alo Group |
| Equipo de proyecto | Kevin Peredo, Ian Ampuero |
| Metodología | Tradicional / Cascada |
| Duración estimada | 18 semanas (Fases 1 a 3) |
| Patrocinador académico | [Docente por confirmar] |

# 2. Descripción y justificación

AloApp es una aplicación móvil en Flutter para Android que permite a un técnico de mantenimiento identificarse y consultar únicamente las órdenes de mantenimiento que tiene asignadas, obtenidas desde la base de datos existente de Alo Group. El proyecto responde a la necesidad de acercar la información al técnico en terreno, de forma directa, filtrada y oportuna, mejorando la organización del trabajo y la trazabilidad de las operaciones.

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil para técnicos que permita identificar al usuario y visualizar las órdenes de mantenimiento asignadas, contribuyendo al control y la trazabilidad de las operaciones de Alo Group.

## 3.2 Objetivos específicos

- Analizar el proceso actual de asignación y consulta de órdenes de mantenimiento.

- Definir los requerimientos funcionales y no funcionales de AloApp.

- Diseñar una arquitectura desacoplada para la aplicación móvil.

- Implementar la identificación del técnico y la consulta de sus órdenes asignadas.

- Realizar pruebas funcionales y documentar el desarrollo con evidencia en GitHub.

# 4. Alcance

## 4.1 Incluye

- Identificación/autenticación del técnico.

- Consulta y visualización de las órdenes asignadas (listado y detalle).

- Control de acceso: cada técnico ve solo sus órdenes.

## 4.2 No incluye (en esta etapa)

- Módulos de facturación, inventario o gestión financiera.

- Integración con SAP Business One (se considera visión futura).

- Aplicación para iOS (el alcance es Android).

# 5. Interesados (stakeholders)

| Interesado | Rol / interés |
| --- | --- |
| Técnicos de Alo Group | Usuarios finales: consultan sus órdenes. |
| Supervisores / operaciones | Se benefician de la trazabilidad. |
| Equipo de proyecto (Kevin, Ian) | Diseñan, desarrollan y prueban la solución. |
| Docente / comisión | Evalúan las evidencias y el resultado. |
| Alo Group | Provee la base de datos y el contexto real. |

# 6. Hitos principales

| Hito | Fase / semana |
| --- | --- |
| Definición y planificación del proyecto | Fase 1 (S1–S4) |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos | Fase 1–2 (S3–S5) |
| Identificación del técnico implementada | Fase 2 (S5–S9) |
| Consulta de órdenes implementada | Fase 2 (S7–S12) |
| Pruebas funcionales | Fase 2–3 (S10–S15) |
| Informe final y presentación | Fase 3 (S16–S18) |

# 7. Supuestos y restricciones

- Supuesto: la base de datos de Alo Group está disponible y contiene técnicos y órdenes.

- Supuesto: existe un mecanismo autorizado (API/servicio) para consultar los datos.

- Restricción: el desarrollo se enmarca en el semestre académico (18 semanas).

- Restricción: el alcance se mantiene acotado para asegurar una solución funcional y comprobable.

# Conclusión

La presente Acta de Constitución formaliza el inicio del proyecto AloApp, estableciendo su propósito, objetivos, alcance, interesados e hitos. Constituye el marco de referencia que guiará la planificación y la ejecución durante las tres fases del Capstone.