PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL (APT)

Fase 1  -  Análisis y Diseño

Estructura de Desglose del Trabajo

EDT / WBS y diccionario  ·  AloApp

AloApp / ALO Field App  —  Alo Group

| Institución | Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Informática · Sede Plaza Norte |
| Asignatura | Capstone / Proyecto APT (APT122) |
| Etapa | Fase 1 - Análisis y Diseño |
| Proyecto | AloApp / ALO Field App |
| Empresa | Alo Group |
| Integrantes | Kevin Peredo · Ian Ampuero |
| Docente | [Docente por confirmar] |
| Fecha | Septiembre de 2026 |

Documento elaborado como parte de las evidencias de Análisis y Diseño de la Fase 1.

Índice de contenidos

(Si el índice no muestra los números de página, haga clic derecho sobre él y seleccione «Actualizar campos».)

# 1. Introducción

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT o WBS) descompone el proyecto AloApp en paquetes de trabajo manejables, organizados por grandes componentes: gestión, análisis y diseño, construcción, pruebas y cierre. Facilita la planificación, la asignación de responsabilidades y el seguimiento del avance.

# 2. Diagrama de la EDT

Figura 1. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) de AloApp.

# 3. Diccionario de la EDT

| Código | Paquete de trabajo | Entregable asociado |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Acta de constitución | Acta del proyecto |
| 1.2 | Planificación | Plan de trabajo |
| 1.3 | Carta Gantt | Cronograma |
| 1.4 | Riesgos / RACI | Matriz de riesgos y RACI |
| 2.1 | Requerimientos | Especificación de requerimientos |
| 2.2 | Proceso de negocio | Modelo de proceso |
| 2.3 | Casos de uso | Vista de escenarios |
| 2.4 | Arquitectura | Vistas 4+1 |
| 2.5 | Modelo de datos | E-R y diccionario de datos |
| 2.6 | Mockups | Diseño de interfaz |
| 3.1 | Ambiente de desarrollo | Ambiente configurado |
| 3.2 | Base de datos | Script de creación de tablas |
| 3.3 | Autenticación | Módulo de identificación |
| 3.4 | Consulta de órdenes | Módulo de consulta |
| 4.1 | Plan de pruebas | Plan de pruebas |
| 4.2 | Ejecución de pruebas | Resultados de pruebas |
| 5.1 | Informe final | Informe de cierre |
| 5.2 | Presentación | Presentación a comisión |

# Conclusión

La EDT y su diccionario ofrecen una descomposición clara y trazable del trabajo de AloApp. Cada paquete se asocia a un entregable concreto, lo que permite planificar, distribuir responsabilidades y verificar el avance de forma ordenada durante todo el proyecto.